**财政支出绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了更好的配合兴县园林局2019年313.218省道（兴县段）沿线人居环境综合治理工程，同时也为了脱贫攻坚和美丽乡村建设。我镇工业大道沿线部分村村民提出对村庄进行村容村貌进行改善。本次美丽乡村绿化工程主要涉及九元坪村、薛家沟村、水油塔村。工程主要在这3个行政村设计栽植油松、金叶槐、国槐等共986株并进行养护，工程总金额77.13万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按期保质完成工业大道沿线水油塔村、九原坪村、薛家沟村绿化工程，改善村民人居环境和生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

目的：保障项目稳定持续进行

评价对象：美丽乡村绿化工程项目

（二）绩效评价方法和评价过程概述

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，本单位美丽乡村绿化工程项目绩效得分10分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

设计栽植油松、金叶槐、国槐等共986株，成活株数942株，经过验收工程合格，绩效目标达成“优”。

（二）项目效益情况。

村民人居环境得到改善，绩效目标达成预期，实现“优”的评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

整合村庄自身资源及项目资源，因地制宜， 把美丽乡村建设的各个要求予以任务分解，制定好规划，立足村子实际，立足长远进行建设。财政拨款资金到位后，根据相关资金使用制度规定，按要求及时支付。

（二）存在问题和建议

1.存在问题

在美丽乡村建设中，规划衔接欠缺，重建设轻规划，不能立足本乡村的特色进行规划和建设；

2.建议

因地制宜，统筹兼顾，科学制定建设规划。充分考虑乡村的功能特点和生态特点，建设中充分突出乡村特色。