信息化建设费项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展信息化建设费项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面，信息化建设在向更深层次发展，不仅要保障日常业务工作的正常运转，更重要的是要做好信息化运维管理工作，从网络、服务器、应用 系统、维护等方面需要加强运维管理，做好日常各项工作的运维记录，提升信息化管理水平。此外，加强我县财政专网的安全管理也至关重要，在网络中加强网络安全防范，不断优化我局网络结构，更新数据库，加强网络安全管理。2021年我局将进一步加强机房安全管理体系建设，建立安全高效的机房管理体系。

（二）项目绩效目标情况

1.年度总体目标

2021年进一步加强机房安全管理体系建设，建立安全高效的机房管理体系，不仅要保障日常业务工作的正常运转，更重要的是要做好信息化运维管理工作，提升信息化管理水平；加强我县财政专网的安全管理，在网络中加强网络安全防范，不断优化我局网络结构，更新数据库，加强网络安全管理。

2.阶段性目标

（1）数量指标

①信息公共服务平台=18个。

（2）质量指标

①平台验收合格率≥95%；

②满足使用程度。

（3）时效指标

①信息平台维护及时性；

②故障排除及时性；

③业务处理及时性。

（4）成本指标

①成本控制率≤0；

②成本控制有效性。

（5）社会效益指标

①提高公共服务效率；

②促进公共服务质量。

（6）可持续影响指标

①项目运行可持续性；

②持续保持系统稳定。

（7）服务对象满意度指标

①服务对象满意度≥95%。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对信息化建设费项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分94.2分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况

信息化建设费支出219万元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况

1.完成数量。县财政当年预算安排信息化建设费219万元，当年实际使用114.783971万元，结余104.216029万元。

2.完成质量。确保信息化建设费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。

3.完成时效。本项目资金已于2021年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

（三）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排信息化建设费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

七、绩效自评结果应用和公开情况

我局将对信息化建设费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县财政局

2022年8月15日